Etapa 5 -Backlog

| Prioridade | História de Usuário |
| --- | --- |
| 1 | Como usuário, quero logar para acessar o aplicativo. |
| 2 | Como usuário, quero deslogar para não ficar salva minha conta em um computador público. |
| 3 | Como usuário, quero visualizar meus dados pessoais para conferir se minhas informações estão corretas. |
| 4 | Como aluno, quero solicitar o trancamento da matrícula para interromper meus estudos temporariamente quando necessário. |
| 5 | Como aluno, quero solicitar minha matrícula ou rematrícula para garantir minha vaga nas disciplinas. |
| 6 | Como professor, quero registrar as notas, para que os alunos tenham acesso às suas notas da matéria. |
| 7 | Como aluno, quero ver todas as notas e médias de cada matéria para acompanhar meu desempenho. |
| 8 | Como professor, quero registrar a frequência dos alunos para manter o controle das presenças e faltas. |
| 9 | Como aluno, quero visualizar minha frequência para acompanhar minhas presenças e faltas. |
| 10 | Como secretária, quero cadastrar calendário escolar para que todos tenham acesso aos dias em que não haverá aula. |
| 11 | Como aluno, eu quero solicitar meu histórico escolar para pedir proficiência em uma matéria. |
| 12 | Como aluno, quero solicitar atestado de matrícula para comprovar vínculo. |
| 13 | Como professor, quero cadastrar as datas de aulas para que eu consiga seguir meu planejamento. |
| 14 | Como secretária, quero cadastrar os tipos de documentos disponíveis para que os alunos possam solicitá-los no sistema. |
| 15 | Como secretária, quero cadastrar os horários de aula para organizar a grade de horários do curso. |
| 16 | Como aluno, quero visualizar meu horário de aula para saber quando e onde serão minhas aulas. |

Sprint #1 - 1 Semana

- Como usuário, quero logar para acessar o aplicativo.

- Como usuário, quero deslogar para não ficar salvo minha conta em um computador público

- Como usuário, quero visualizar meus dados pessoais para conferir se minhas informações estão corretas.

1)

- Fazer tela de login
Criar tabela de usuários

- Implementar autenticação

- Validar as credenciais

- Testar login

2)

- Fazer botão para deslogar

- Testar logoff

3)

- Criar tela dos dados pessoais
Criar botão para acessar a tela

- Buscar os dados no banco

- Mostrar os dados

- Testar

Sprint #2 - 2 Semanas

- Como aluno, quero solicitar o trancamento da matrícula para interromper meus estudos temporariamente quando necessário.

- Como aluno, quero solicitar minha matrícula ou rematrícula para garantir minha vaga nas disciplinas.

Sprint #3 - 2 Semanas

- Como professor, quero registrar as notas, para que os alunos tenham acesso às suas notas da matéria

- Como aluno, quero ver todas as notas e médias de cada matéria para acompanhar meu desempenho.

https://trello.com/invite/b/691f8b63137b60f757c9c4b5/ATTI4181055b2bd5975ebc397a48e3a34f3140234C2A/siga-mobile